ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА

на
Мария Дамянова,
разработчик на софтуерен продукт „Система за резервация на самолетни билети“

01.05.2025 – 03.05.2025: Изготвяне на Технико-икономическо задание (3 дни)

На базата на поставената задача е съставено технико-икономическо задание (ТИЗ), в което са описани целите, предназначението и функционалността на системата. Включени са хардуерните изисквания, обхватът на проекта и разпределението на основните дейности по време.

04.05.2025 – 06.05.2025: Изготвяне на договор за разработка (3 дни)

Изготвен бе пълен договор между възложител и изпълнител, в който са описани всички правни, организационни и технически параметри на проекта. Договорът обхваща задълженията на двете страни, срокове за изпълнение, отговорности, плащания, гаранционни условия и авторски права. Документът служи като правна и проектна рамка.

07.05.2025 – 10.05.2025: Проектиране и изграждане на база от данни (4 дни)

Проектирана е логическата структура на релационната база от данни. Определени са таблиците, полетата, типовете данни и връзките между тях. Изградена е база в Microsoft SQL Server с всички необходими ограничения и зависимости. Въведени са и тестови данни. Създадена е ER диаграма за визуализиране на структурата.

11.05.2025 – 14.05.2025: Външно проектиране и описание на интерфейс (4 дни)

Изготвено е описание на външната структура на софтуерния продукт, включваща схемата на модулите, описание на базовите екрани и логика на взаимодействие. Създадени са прототипни изображения на формите с помощта на инструмент за макетиране, отговарящи на принципите за добра навигация и удобен потребителски достъп.

15.05.2025 – 17.05.2025: Изграждане на UML диаграми (3 дни)

Създадени са три UML диаграми, които описват различни аспекти на приложението:

- Use Case диаграма, представяща взаимодействието между потребителите и системата;

- Class диаграма, визуализираща основните обекти и техните връзки;

- Activity диаграма, описваща последователността от действия при правене на резервация.
Диаграмите са изготвени с ArgoUML и съответстват на предварително дефинираната логика.

18.05.2025 – 21.05.2025: Създаване на план за разработка и бюджет (4 дни)

Създаден е подробен график на дейностите чрез Microsoft Project. Съставена е Гант диаграма с етапи, зависимости, срокове и разпределение на ресурсите. Разработен е и бюджет на проекта по задачи, като са отчетени всички необходими разходи, включително трудови ресурси.