# ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Проектна документация на софтуерния продукт “Система за резервация на самолетни билети”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: SkyWings Ltd.
Населено място: София, България

Изпълнител: Мария Дамянова

# 1. Пълно име на продукта

Система за резервация на самолетни билети

# 2. Изпълнител

Мария Дамянова

# 3. Цел, очаквани резултати и рискове

## a) Цел на проекта:

Да се разработи уеб-базиран софтуерен продукт за резервация на самолетни билети. Системата ще осигури удобен начин за търсене, резервиране и плащане на билети, спомагайки за автоматизацията на дейностите на транспортните оператори.

## b) Очаквани резултати:

- Удобен интерфейс
- Авторизация на потребители
- База данни за фокус на търсене и резервации
- Създаване, редакция и преглед на резервации

## c) Рискове:

Организационни: неразбиране на потребностите на потребителите, лоша координация, неясни данни
Технически: неадекватен модел на данните, слаба сигурност, липса на поддръжка

# 4. Функционални изисквания и постигнати резултати

- Статистика за резервации и търсения
- Архивиране с календар
- Търсене с ключови думи
- Помощен модул
- Прототип на навигационния интерфейс

# 5. Технически изисквания

- Сигурност на достъпа и данните
- Роли за достъп и права
- Редакция на профили
- Експорт/импорт на данни

# 6. Хардуерно обезпечаване

Минимум: i3, 8GB RAM, 128GB SSD
Препоръчително: i5+, 16GB RAM+, SSD 256GB+

# 7. Изисквания за отчетност

Продуктът ще се разработва с техника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изисква се всеки етап от разработката да се отчита при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията, описани в ТИЗ, да представи програмната реализация и документация към нея. Предвижда се допълнително обучение за работа със софтуерния продукт.

# 8. Етапи на разработка

Етап 1: 25.05.2025 – 01.06.2025
Етап 2: 02.06.2025 – 09.06.2025
Етап 3: 10.06.2025 – 16.06.2025
Етап 4: 17.06.2025 – 22.06.2025

# 9. Плащания

- 30% при старт
- 40% след реализирани функции
- 20% при внедряване
- 10% по време на поддръжка

Заданието се приема

от Ръководител отдел „ИТ разработки “

Утвърждава:

(име и фамилия)